**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023.5.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 六 | 项目名称 | 电影订票app |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 实际起止日期 | 3.21-5.14 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  实现了vision文档中Release 1要求的所有功能；  实现了电影订票app的基本功能和部分拓展功能。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  对前端和后端各类进行单元测试，测试顺利通过；  对用户端的各项功能进行系统测试，效果基本达到预期；  对产品质量进行小组评审，评审通过。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  组员对android开发不够熟悉，开发用户端时遇到了不少技术上的问题；  采取前后端并行开发，但是两者开发进度不一致，总体进度受到影响。 | | | |
| 经验和教训：  加强组员之间的沟通，合理协调不同模块的开发进度。 | | | |